产品需求文档

AI Go Mall C 端
uni-app H5 需求文档

首页商品至下单主链路 · v3 定稿版

适用项目：ai-go-mall

代码落位：项目根目录 /uni-h5/

技术框架：uni-app（Vue3 + Vite + TypeScript）

本期范围：仅 C 端，仅打通首页商品到下单流程

目标平台：仅 H5

编制日期：2026 年 10 月 14 日

目录

摘要	1

一、项目背景与目标	1

（一）背景	1

（二）本期目标	1

（三）范围边界	1

（四）五项关键决策	1

二、技术选型与工程约束	1

（一）选型结论	1

（二）为什么必须是独立工程	1

（三）请求层必须自封装	1

（四）视觉语言整体替换	1

（五）瀑布流选型	1

（六）目录结构	1

（七）风险登记	1

三、页面清单	1

（一）页面总表	1

（二）底部页签	1

（三）范围外页面	1

四、核心业务流程	1

（一）主链路	1

（二）登录拦截与回跳	1

（三）订单状态机	1

（四）首页数据接口的降级	1

（五）错误码与用户动作	1

五、接口契约	1

（一）总览	1

（二）复用接口	1

（三）本期修改：首页降级	1

（四）本期新增接口	1

（五）鉴权与令牌约定	1

（六）Mock 边界	1

六、视觉与交互规范	1

（一）色彩令牌	1

（二）稀有度四档	1

（三）关键交互	1

七、任务拆分	1

（一）分组概览	1

（二）任务明细	1

八、验收标准	1

（一）功能验收	1

（二）数据一致性验收	1

（三）可用性验收	1

（四）质量验收	1

九、后续版本规划	1

附录：配套资料	1

# AI Go Mall C 端 uni-app H5 需求文档

摘要

本文档定义 ai-go-mall 项目 C 端移动客户端（uni-h5）的一期范围。采用 uni-app 框架建设独立移动端工程，只打通「首页商品浏览 → 抽卡下单 → 查看订单」主链路，共 8 个页面、3 个底部页签、12 组 75 个开发任务。

本期有五项已拍板的决策。其一，滑块验证码独立新增：现有点选式验证码是背景图坐标点击，滑块是拖动拼图，交互形态完全不同，两者作为独立能力并存，缓存键空间隔离。其二，新用户首登自动建号：手机号即用户名，密码置空字符串，余额初始化为 0，以手机号唯一索引保证并发幂等，因此不需要注册页。

其三，首页数据接口本期就增加 MySQL 降级：这是本期唯一的后端逻辑改动，顺带修掉「ES 抖动即首页白屏」的线上隐患，降级对客户端完全透明。其四，Mock 边界严格限定为界面交互：Mock 只承接登录页及其配套 5 条接口，商品、抽卡、订单全部走真实后端。其五，注册来源字段本期就落表：新增迁移为 users 表加 register_source 列并同步模型字段；本期只落结构、不含写入逻辑，建号写入依赖手机号登录接口的服务端实现，属后续变更。

需要特别说明的取舍是：Mock 不产出用于鉴权的令牌。用户在 Mock 模式下完成登录后，客户端通过真实登录接口换取有效令牌。这样抽卡会真实扣减库存、真实产生订单记录，主链路是端到端可验证的，而不是演示性质的假数据流。

## 一、项目背景与目标

本章说明做这件事的原因、一期要达成的状态，以及明确不做什么。范围边界是本项目最重要的约束，它决定了后续所有任务拆分的边界。

### （一）背景

后端 ai-go-mall 已通过 add-trading-card-blindbox-mvp 落地完整的 C 端服务能力：/user 下 14 条业务路由、8 张业务表、抽卡事务与校验责任链、限流中间件均已就绪。

但 C 端前端目前只有 Vue 3 PC Web 版（web/src/views/user/），其布局为 1200 像素横向导航。该实现无法在手机上使用：横向导航挤压变形、无瀑布流、无开卡动效、登录页为「用户名 + 密码 + 350×200 点选验证码」，在移动端的交互体验不可接受。

### （二）本期目标

交付一个可运行的 uni-app H5 客户端，包含 8 个页面与 3 个底部页签，跑通「首页商品流 → 商品详情 → 登录 → 抽卡下单 → 开卡动画 → 抽卡结果 → 订单」全链路。抽卡须真实扣减库存、真实产生订单记录，而非演示性质的假数据流。

同时修复一处既存线上隐患：首页数据接口强依赖 Elasticsearch 且无兜底，Elasticsearch 不可用时首页直接白屏。该问题影响的不只是 H5，PC Web 端同样受影响。

### （三）范围边界

下表是本期范围的完整界定。左列是本期内必须交付的内容，右列是明确不做、且在验收时需验证其不存在的功能。

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 本期做（客户端） | 首页商品流、商品详情与概率公示、抽卡下单、开卡动画、抽卡结果、订单列表、订单详情、登录、我的 |
| 本期做（后端） | 首页 Feed 接口增加 MySQL 降级通道，共 1 处改动 |
| 本期不做 | 打包 App（iOS / Android）、微信小程序、服务端短信真实通道、滑块验证码服务端实现、手机号登录接口服务端实现 |
| 本期不做（续） | 秒杀链路、关注供应商、搜索与分类筛选、卡册与晒卡、充值提现、地址管理、真实支付、直播拆卡、拼盒组队 |
| 本期不做（续） | 联系客服入口、PC Web 端的任何改动 |

明确删除「联系客服」：不设「我的」页客服入口，不设商品详情页客服浮标，相关埋点与跳转一并移除。

### （四）五项关键决策

以下五项已确认，是本文档与配套规格的基准。后续任何与它们冲突的表述都以本节为准。

| 序号 | 决策 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑块验证码独立新增 | 不复用现有点选验证码，两者交互形态完全不同；滑块作为独立能力新建，缓存键空间与点选隔离 |
| 2 | 新用户首登自动建号 | 手机号即用户名，密码置空字符串，余额初始化为 0；以手机号唯一索引保证并发幂等，无需注册页 |
| 3 | 首页 Feed 本期就加降级 | 本期唯一的后端逻辑改动，顺带修掉线上隐患；降级对客户端完全透明 |
| 4 | Mock 只覆盖界面交互 | Mock 边界限定为登录页及其配套 5 条接口；商品、抽卡、订单全部走真实后端 |
| 5 | 注册来源字段本期就加 | 新增迁移 000017 为 users 表落 register_source 列并同步模型字段；写入逻辑随手机号登录接口的服务端实现落地，属后续变更 |

## 二、技术选型与工程约束

本章说明为什么选 uni-app、为什么新工程必须与现有 Web 端物理隔离，以及三项必须先行确定的技术决策。这些结论直接决定第 1 组的工程初始化任务怎么做。

### （一）选型结论

采用 uni-app（Vue 3 版本），基于官方 uni-preset-vue/vite-ts 模板。选它的理由有三：一套代码可在后续低成本扩展到 App 与小程端；声明式路由与原生移动端组件对卡牌类商品流适配良好；uni.request 是唯一跨端可用的网络 API，为未来多端铺路。

本期只配置 H5 平台，不打包 App、不发布小程序。但工程结构按多端标准组织，后续扩展不需要重构。

### （二）为什么必须是独立工程

现有 web/ 与 uni-app 官方模板的依赖区间存在不可调和的冲突，两者无法共存于一份依赖树。

| 依赖 | web 端现状 | uni-app 官方模板 | 冲突程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vite | 8.0.10 | 5.2.8 | 主版本差 3 |
| TypeScript | 6.0.3 | 4.9.4 | 主版本差 2 |
| vue-i18n | 11.4.0 | 9.1.9 | 主版本差 2 |
| Vue | 3.5.33 | ^3.4.21 | 兼容 |

uni-app 的构建插件强绑定 Vite 5 的插件 API，其钩子签名在 Vite 6 之后有破坏性变更，在 Vite 8 下无法运行。因此本工程不采用 monorepo 或 workspace —— workspace 会把依赖提升到根目录，恰好制造版本冲突；也不采用路径别名互相引用，uni-h5 不引用任何 web/src 下的代码。

唯一共享的是接口契约，以文档形式而非代码形式共享。同时，uni-app 依赖包的版本号形如 3.0.0-5020420260813003（日期串，非语义化），必须写精确版本、不加 ^。该包在 npm 上同时存在 Vue 2 线的 latest 与 Vue 3 线的 alpha 标签，使用 ^ 有被解析到 alpha 线的风险。

### （三）请求层必须自封装

uni.request 是唯一跨端可用的网络 API。axios 依赖 XMLHttpRequest，在小程序端不存在，因此需要自建请求层，统一承担基础地址拼接、令牌自动注入、401 拦截、错误结构化、限流提示。

后端响应约定需要特别注意：成功响应绝大多数是裸 JSON，不带 {code, message, data} 信封；业务错误走「HTTP 状态码 + 响应体中的 code 字段」。请求层不做拆包，业务层直接拿到数据对象。唯二例外是登出与短信接口，它们返回 {code, message}。

顺带修复一处现有缺陷：当前 PC Web 版需要在每个调用点手写令牌请求头，与后台管理端拦截器自动注入的做法不一致。新请求层统一注入。

### （四）视觉语言整体替换

现有 PC Web 端的 C 端布局是横向导航配篮球橙蓝主题（主橙 #f97316、副蓝 #1e3a8a）。本期整体替换为移动端深色卡牌主题，风格参考主流拆卡平台：底色近黑、金色主强调、稀有度四档配色贯穿全站。

### （五）瀑布流选型

结论：首期用原生 scroll-view 双列瀑布流配图片懒加载，不引入虚拟列表。

依据是：首页数据源单次返回全量 Feed，卡片规模在几十到一两百个量级，远低于虚拟列表的收益阈值。虚拟列表在 uni-app H5 端存在已知的滚动位置错乱与图片复用闪烁问题，而卡牌卡片高度不一（封面比例、标题一到两行、价格行），动态高度虚拟列表的实现复杂度与缺陷风险显著高于收益。

风险对冲方式是把瀑布流封装为独立组件，对外只暴露列表数据与加载事件。若后续商品量级上来，替换组件内部实现即可，调用方无需改动。触发升级的信号是单次渲染卡片数稳定超过 500，或中低端安卓机滚动出现可感知掉帧。

### （六）目录结构

工程目录按功能分层组织，接口定义与 Mock 层分离，便于后续切换真实接口时零改动。

uni-h5/ ├── package.json 独立依赖树，uni-app 依赖精确版本 ├── vite.config.ts ├── tsconfig.json ├── index.html ├── manifest.json 仅填 h5 节点

├── pages.json 声明式路由 + 三页签 ├── src/ │ ├── main.ts / App.vue │ ├── pages/ 首页 / 详情 / 抽卡结果 / 订单列表 / 订单详情 / 登录 / 我的

│ ├── components/ 瀑布流 / 卡池表 / 库存条 / 开卡动画 / 滑块 │ ├── api/ 接口定义（URL + 参数 + 返回类型） │ ├── mock/ 登录相关 Mock 层 │ ├── store/ 用户状态 / 抽卡结果中转

│ ├── utils/ 请求层 / 存储 / 格式化 │ ├── config/ 基础地址 / Mock 开关 │ ├── styles/ 设计令牌 / 公共类 │ └── lang/ 多语言资源 └── docs/ 需求、原型、契约

路由配置中页面数组的第一项必须是首页，作为启动页。

### （七）风险登记

下表列出本期已识别的四项风险及其应对方式，其中前两项在本期内解决，后两项为已知限制。

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 首页接口强依赖 Elasticsearch，不可用且无降级时直接返回 500 | 首页白屏 | 本期内解决：新增 MySQL 降级通道 |
| Mock 令牌无法通过服务端鉴权中间件 | 抽卡返回 401 | Mock 只驱动界面状态，令牌通过真实登录接口换取 |
| 订单接口裸返回数据模型，暴露内部字段 | 泄露内部字段 | 客户端只取白名单字段，不依赖内部字段 |
| uni-app H5 端在部分安卓 WebView 的吸顶抖动 | 底部按钮位置异常 | 底部固定操作用固定定位而非粘性定位 |

## 三、页面清单

本章列出本期要实现的全部页面及其职责。列表本身就是范围约束：表中没有的页面一律不做。

### （一）页面总表

| 编号 | 页面 | 路径 | 鉴权 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 首页 | pages/home/index | 否 | 双列瀑布流、搜索入口、分类胶囊、Banner、下拉刷新 |
| P2 | 商品详情 | pages/blindbox/detail | 否 | 库存进度条、概率公示表、卡池预览、底部固定下单按钮 |
| P3 | 开卡动画 | 页内组件 | 否 | 全屏遮罩、卡牌翻转动效 |
| P4 | 抽卡结果 | pages/draw/result | 否 | 卡牌展示、订单信息条、双动线按钮 |
| P5 | 订单列表 | pages/orders/index | 是 | 状态分档、卡片缩略图、上拉加载 |
| P6 | 订单详情 | pages/orders/detail | 是 | 订单信息、支付信息、卡牌明细三区块 |
| P7 | 登录 | pages/login/index | 否 | 手机号输入、短信验证码、滑块验证码 |
| P8 | 我的 | pages/mine/index | 是 | 用户信息、余额卡、菜单列表 |

开卡动画不占独立路由，它是商品详情页内的全屏组件：下单成功后覆盖显示，动画结束后跳转结果页，下单失败不播放。这样避免返回栈中多出一层中间页。

### （二）底部页签

底部共三个页签：首页、订单、我的。商品详情、抽卡结果、订单详情、登录页均为非页签页面，通过正常路由跳转进入。

### （三）范围外页面

以下页面明确不实现，且在验收时需验证其未出现在路由配置中：秒杀列表与详情、关注供应商、搜索、分类筛选、卡册、晒卡、充值、地址管理、直播拆卡、拼盒、客服入口。

## 四、核心业务流程

本章定义主链路走向、登录拦截时机、订单状态迁移规则，以及首页数据接口的降级行为。错误码到用户动作的映射也在本章给出。

### （一）主链路

主链路共六步：首页商品流 → 商品详情 → 登录态检查 → 抽卡下单 → 开卡动画 → 抽卡结果展示。

游客可完整浏览首页与商品详情，包括概率公示与库存进度，不受任何登录限制。这一点是刻意的设计：卡牌类商品需要用户先看到内容与概率，才可能产生下单意愿。

### （二）登录拦截与回跳

登录拦截的时机放在点击「立即抽卡」时，而非进入详情页时。这样保证游客可以自由浏览，只在真正产生下单动作时才拦截，避免无谓的登录打断。

拦截后跳转登录页并携带当前页面路径作为回跳参数。登录成功后回跳原页面并自动继续下单动作。

回跳参数只接受以斜杠开头的站内路径，其他一律回退首页，防止开放重定向。从结果页返回时使用重定向跳转回详情页，避免返回栈中堆积重复页面。

### （三）订单状态机

订单状态共四个：待支付、已支付、已开卡、已失败。状态迁移规则如下：待支付可迁移到已支付或已失败；已支付可迁移到已开卡或已失败；已开卡与已失败为终态，不再迁移。

本期链路上的实际路径是：下单成功即进入已支付并立即完成开卡，落为已开卡终态。待支付状态与失败状态主要由支付环节或异常处理触发，客户端按相同规则展示状态标签。

### （四）首页数据接口的降级

首页 Feed 接口的主检索路径是 Elasticsearch。为保证可用性，本期增加 MySQL 降级通道。降级的设计目标是对客户端完全透明：客户端不需要任何判断分支。

| 维度 | 约定 |
| --- | --- |
| 触发条件 | 仅在 Elasticsearch 返回错误（连接失败、超时、上游错误）或索引结构漂移导致反序列化失败时触发 |
| 不触发的情况 | Elasticsearch 正常返回但命中 0 条时不触发降级，空结果属于合法业务状态 |
| 响应同构 | 降级响应的字段结构与主路径完全一致，客户端无需读取额外响应头 |
| 活动价字段 | 无法确定活动价时置为空值，前端展示原价；禁止估算价格，展示错误价格是资金风险 |
| 缓存约束 | 降级结果不得按正常有效期回填缓存，避免恢复后用户仍长时间看到降级数据 |
| 可观测性 | 必须记录告警级日志并携带标明数据来源的响应头，不允许静默降级 |
| 双层失败 | 仅当 MySQL 也失败时才返回 500，错误码沿用既有值，客户端不需要新增分支 |

关于可观测性的要求需要强调：如果降级静默发生，Elasticsearch 的长期故障会被掩盖成「首页一直正常」，问题会一直潜伏到用户投诉才被发现。

### （五）错误码与用户动作

抽卡接口的错误码需映射为用户可读文案与后续动作，不得直接展示后端返回的原始文案（后端统一返回无意义的英文串）。

| HTTP | 错误码 | 客户端行为 |
| --- | --- | --- |
| 400 | draw.invalid_input | 提示参数异常 |
| 401 | draw.unauthorized | 跳转登录页并携带回跳地址 |
| 402 | draw.insufficient_balance | 提示余额不足并引导至「我的」 |
| 403 | draw.user_not_available | 提示账号不可用并退回首页 |
| 404 | draw.blindbox_not_available | 提示商品已下架并返回首页 |
| 409 | draw.sold_out | 提示已售罄并重新拉取详情刷新库存 |
| 429 | 限流 | 提示操作频繁并禁用按钮 3 秒 |
| 500 | draw.internal | 通用失败提示并允许重试 |

设计原则是不留白屏：任何接口失败都必须有可见反馈与明确出路。

## 五、接口契约

本章给出接口层面的完整结论：哪些直接复用、哪些需要修改、哪些需要新增。所有结论基于对后端源码与数据库迁移文件的核对，而非推测。

### （一）总览

| 分类 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直接复用 | 6 | 商品详情、抽卡下单、订单列表、订单详情、登出、连通性探测 |
| 本期修改 | 1 | 首页 Feed 增加 MySQL 降级 |
| 建议修改 | 2 | 订单列表与订单详情建议改为显式投影，本期不阻塞 |
| 本期新增 | 5 | 登录链路 4 条 + 当前用户信息 1 条，本期由客户端 Mock 承接 |

### （二）复用接口

| 接口 | 方法 | 鉴权 | 限流 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /user/blindbox/detail | GET | 否 | 无 | 返回盲盒、供应商、卡池、库存与生效活动价 |
| /user/blindbox/draw | POST | 是 | 30 次/分钟 | 抽卡下单主接口 |
| /user/orders/list | GET | 是 | 无 | 支持分页，单页上限 200 |
| /user/orders/detail | GET | 是 | 无 | 含卡牌明细 |
| /user/logout | POST | 是 | 无 | 返回信封结构 |
| /user/ping | GET | 否 | 无 | 连通性探测 |

抽卡接口的请求体为 { blind_box_id }，响应为订单号、实付金额与本次抽中的卡牌数组。该接口的令牌需要显式携带，新请求层会统一注入。

### （三）本期修改：首页降级

接口 /user/home/feed 增加 MySQL 降级通道，响应结构保持不变：商品数组、供应商数组与数据拉取时间。降级行为约定见第四章第四节。

改动范围限于服务层与其仓储依赖，后端逻辑改动全项目仅此一处。数据库另有一处表结构改动：新增迁移 000017_users_register_source，为 users 表追加 register_source 列（varchar(16)，可空，追加在 password 之后），用于记录注册来源。链路涉及的其他 8 张表全部已存在、无需改动。

该列本期只落结构，不含写入逻辑。建号时写入 h5_mobile 依赖手机号登录接口的服务端实现，属后续变更；本期结束时该列在所有库上均为空值，这是预期状态而非缺陷。存量数据不做回填 —— 历史用户的来源不可考，空值语义为「未知」，比填充猜测值更诚实。

### （四）本期新增接口

以下 5 条接口本期只在前端 Mock 层实现，后端契约在此定义清楚，服务端实现留待后续变更。契约先行是为了让 Mock 的返回结构从一开始就与未来后端一致，切换时零改动。

| 接口 | 方法 | 用途 | 关键约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| /user/sms/send | POST | 发送短信验证码 | 同手机号 60 秒 1 次、每日 10 次；验证码不出现在响应体 |
| /common/captcha/slider | GET | 创建滑块验证码 | 返回键、背景图、拼图块、缺口纵坐标、渲染尺寸、有效期 |
| /common/captcha/slider/verify | POST | 预检滑块 | 预检不消费键；横向容差 ±8 像素；连续失败 3 次该键失效 |
| /user/login/mobile | POST | 手机号登录 | 同手机号每分钟 10 次限流；返回裸 JSON |
| /user/profile | GET | 获取当前用户信息 | 需鉴权；结构同登录响应的用户对象 |

手机号登录的服务端校验顺序固定为：先做滑块的消费型二次校验（此时消费验证码键），再校验短信验证码，最后校验用户状态。短信验证码一经校验成功立即失效，不可重复使用。

用户对象包含编号、用户名、昵称、头像、手机号、余额、状态、最后登录时间与最后登录地址。其中余额是字符串类型（保留两位小数），不是数字：前端展示可直接使用，参与计算前需转换。

错误码包括：参数异常、滑块校验失败（客户端重置滑块并提示重新验证）、短信验证码错误（不重置滑块）、账号被禁用、限流、服务内部错误。在自动建号策略下，「手机号未注册」不作为拒绝登录的理由，系统不得以任何形式向客户端暴露注册状态。

新用户首登自动建号：用户名等于手机号，密码置空字符串，余额初始化为 0，状态初始化为 1，建号与登录在同一事务内完成。以手机号唯一索引保证并发幂等，并发重复建号由唯一约束拦截且不得导致登录失败。

关于建号来源标记：users.register_source 列由本期迁移 000017 引入，建号时须写入 h5_mobile。本期只落表结构与模型字段，写入逻辑随手机号登录接口的服务端实现落地，属后续变更。存量数据不做回填，空值语义为「来源未知」。

获取当前用户信息接口需鉴权。它存在的原因是登录返回的余额是登录时刻的快照，用户抽卡后余额变化，「我的」页面与下单前的余额校验都需要最新值，而现有接口集中没有独立的用户信息查询接口。

### （五）鉴权与令牌约定

鉴权头为标准的 Bearer 格式。令牌非 JWT，是不透明字符串，服务端以哈希形式存储，通过类型字段隔离用户端、管理端与供应商端三套令牌，互不通用。有效期约定为：勾选记住登录为 30 天，否则为 3 天。

### （六）Mock 边界

Mock 只覆盖登录页交互及其配套的 5 条接口，商品、抽卡、订单接口一律走真实后端。

Mock 不产出用于鉴权的令牌。用户在 Mock 模式下完成登录后，客户端通过真实登录接口换取有效令牌，从而保证抽卡真实扣减库存、真实产生订单。

边界自检判据：即便 Mock 开关被误开在生产环境，受影响的也仅限于登录页交互，商品与订单数据不会失真。

## 六、视觉与交互规范

本章给出配色令牌与关键交互的具体参数。所有色值集中定义在样式令牌文件中，页面只引用变量，验收时会检查全项目是否散落硬编码色值。

### （一）色彩令牌

| 令牌 | 用途 | 建议色值 |
| --- | --- | --- |
| 页面底色 | 全局背景 | #0b0d12 |
| 卡片面 | 一级卡片 | #161a22 |
| 卡片面（高一层） | 二级容器 | #1d222c |
| 主文字 | 正文 | #e9ecf2 |
| 次要文字 | 描述 | #8b94a6 |
| 弱化文字 | 提示 | #5d6678 |
| 主强调 | 价格、主按钮 | #f5b544 |
| 强调渐亮 | 高亮态 | #ffd479 |

### （二）稀有度四档

| 稀有度 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SSR | #ffd479 | 金 |
| SR | #b98cff | 紫 |
| R | #5aa9ff | 蓝 |
| N | #8b94a6 | 灰 |

稀有度配色必须在三处保持一致：抽卡结果页、详情页卡池预览、订单详情卡牌明细。验收时会逐一比对同一稀有度在三处的边框色值。

### （三）关键交互

| 交互 | 规范 |
| --- | --- |
| 下拉刷新 | 首页与订单列表支持；刷新时保留已有内容避免闪屏 |
| 上拉加载 | 订单列表分页加载，加载中显示尾部提示，无更多数据时显示结束文案 |
| 开卡动画 | 全屏遮罩，动画时长 1.5 至 2 秒，可点击跳过；下单失败不播放 |
| 按钮防重复 | 下单请求进行中禁用按钮，避免重复扣款 |
| 库存进度 | 详情页展示剩余库存进度条；库存为 0 时进度条为空且下单按钮置灰 |

## 七、任务拆分

共 12 组、75 个任务。第 1 至 10 组为客户端任务，第 11 组是后端逻辑改动，第 12 组是表结构改动。每个任务在配套规格文件 tasks.md 中附带可执行的验证方式，本章列出编号与任务名。

### （一）分组概览

| 组 | 名称 | 任务数 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 组 | 工程初始化 | 5 |
| 第 2 组 | 请求层与基础设施 | 6 |
| 第 3 组 | 视觉系统 | 3 |
| 第 4 组 | 登录模块 | 9 |
| 第 5 组 | 首页 | 6 |
| 第 6 组 | 商品详情 | 5 |
| 第 7 组 | 抽卡与结果 | 9 |
| 第 8 组 | 订单模块 | 5 |
| 第 9 组 | 我的页面 | 3 |
| 第 10 组 | 联调与验收 | 8 |
| 第 11 组 | 后端：首页 Feed 降级 | 10 |
| 第 12 组 | 数据库：注册来源字段 | 6 |

### （二）任务明细

任务编号与内容如下。T1 至 T10 为客户端任务，T11 为后端逻辑改动，T12 为表结构改动。T11 与 T12 均与客户端任务无依赖关系，可并行开展。

| 编号 | 任务 |
| --- | --- |
| T1.1 | 基于官方模板创建工程，依赖锁定精确版本 |
| T1.2 | 配置仅保留 H5 平台 |
| T1.3 | 配置路由与三页签 |
| T1.4 | 配置开发期代理与基础配置 |
| T1.5 | 建立多语言骨架 |
| T2.1 | 实现请求层：地址拼接、令牌注入、裸 JSON 解析、错误结构化 |
| T2.2 | 实现 401 统一拦截与登录跳转 |
| T2.3 | 实现 429 统一处理与重试间隔回传 |
| T2.4 | 实现本地存储封装 |
| T2.5 | 实现用户状态管理 |
| T2.6 | 实现 Mock 拦截器骨架与开关 |
| T3.1 | 编写设计令牌 |
| T3.2 | 编写公共样式类 |
| T3.3 | 实现稀有度配色工具函数 |
| T4.1 | 实现滑块组件：取图、拖动、松手预检、失败复位、三次重建 |
| T4.2 | 实现滑块的 Mock 层 |
| T4.3 | 实现短信的 Mock 层 |
| T4.4 | 实现登录的 Mock 层 |
| T4.5 | 实现登录页：手机号、倒计时发码、滑块、登录按钮 |
| T4.6 | 实现回跳逻辑与站内路径校验 |
| T4.7 | 实现 Mock 模式下换取真实令牌 |
| T4.8 | 实现用户信息接口与余额读取 |
| T4.9 | Mock 边界自检 |
| T5.1 | 实现瀑布流组件：双列派发、懒加载、上拉加载 |
| T5.2 | 实现 Feed 请求与类型定义 |
| T5.3 | 实现首页布局：搜索入口、分类胶囊、Banner、瀑布流 |
| T5.4 | 实现商品卡片：封面、名称、价格、稀有度摘要 |
| T5.5 | 实现加载态、空态、错误态与下拉刷新 |
| T5.6 | 首页与后端降级的联调验证 |
| T6.1 | 实现详情请求与类型定义 |
| T6.2 | 实现库存进度条组件 |
| T6.3 | 实现概率公示表组件 |
| T6.4 | 实现详情页布局与底部固定下单按钮 |
| T6.5 | 实现游客浏览，登录拦截后置 |
| T7.1 | 实现抽卡请求 |
| T7.2 | 实现下单按钮加载态与防重复点击 |
| T7.3 | 实现开卡动画组件 |
| T7.4 | 实现抽卡结果中转与消费清理 |
| T7.5 | 实现错误码到文案与动作的映射 |
| T7.6 | 实现售罄后自动刷新库存 |
| T7.7 | 实现限流后按钮禁用 |
| T7.8 | 实现抽卡结果页 |
| T7.9 | 实现结果页无数据兜底 |
| T8.1 | 实现订单列表请求与分页 |
| T8.2 | 实现订单列表页与状态分档 |
| T8.3 | 实现订单详情请求与三区块布局 |
| T8.4 | 实现字段白名单，不引用内部字段 |
| T8.5 | 实现订单模块的加载态、空态、错误态 |
| T9.1 | 实现我的页：用户信息、余额卡、菜单列表 |
| T9.2 | 实现退出登录 |
| T9.3 | 确认无客服入口 |
| T10.1 | 端到端跑通主链路 |
| T10.2 | 验证真实扣减库存 |
| T10.3 | 验证余额不足路径 |
| T10.4 | 验证余额刷新 |
| T10.5 | 验证视觉令牌合规 |
| T10.6 | 验证稀有度配色三处一致 |
| T10.7 | 移动端视口与真机验收 |
| T10.8 | 确认无范围外功能残留 |
| T11.1 | 新增数据层 Feed 查询方法 |
| T11.2 | 在服务层接入降级分支 |
| T11.3 | 保证降级结果与主路径结构同构 |
| T11.4 | 处理降级路径的活动价字段 |
| T11.5 | 约束降级结果的缓存回填 |
| T11.6 | 增加降级可观测性 |
| T11.7 | 配置主检索路径短超时 |
| T11.8 | 补充降级路径单元测试 |
| T11.9 | 同步修订既有规格中的互斥表述 |
| T11.10 | 端到端验证降级 |
| T12.1 | 用迁移命令生成注册来源迁移文件 |
| T12.2 | 编写 up 迁移，新增注册来源列 |
| T12.3 | 编写 down 迁移，移除该列 |
| T12.4 | 同步模型字段并确认列名映射 |
| T12.5 | 真库验证迁移可重入：升级、回滚、再升级 |
| T12.6 | 验证存量数据未被回填 |

第 12 组已执行完毕并通过真库验证：本地库 schema 版本由 15 升至 17，新列确认可空且类型为 varchar(16)；回滚一个版本再重新升级后，迁移状态标记保持正常；存量用户的注册来源为空值，未被回填。

## 八、验收标准

本章的验收项分四类：功能、数据一致性、可用性与质量。每一条都必须是可执行、可判定的检查动作，而非主观描述。

### （一）功能验收

- 首页可正常展示商品瀑布流，支持下拉刷新，图片懒加载生效。

- 点击商品可进入详情页，概率公示的百分比合计为 100%，库存进度与接口返回一致。

- 未登录状态可完整浏览首页与详情，点击下单时才跳转登录页。

- 登录页支持短信倒计时与滑块验证，登录成功后回跳原页面并自动继续下单。

- 抽卡成功后播放开卡动画，动画结束进入结果页，展示本次抽中的卡牌。

- 订单列表按状态分档展示并支持上拉加载；订单详情展示订单、支付、卡牌三区块。

- 「我的」页展示最新余额，退出登录后访问订单页被拦截到登录页。

- 全项目检索，无客服相关入口。

### （二）数据一致性验收

- 完成一次抽卡后，订单表新增一条已开卡状态的记录，用户余额相应减少。

- 连续抽卡至卡池售罄，卡池条目库存逐次递减，售罄后接口返回冲突错误。

- 下单后进入「我的」页，余额比下单前减少实付金额。

### （三）可用性验收

- 停止 Elasticsearch 后访问首页接口，接口仍返回成功且商品列表正常，响应头标明数据来源为降级路径。

- Elasticsearch 恢复正常后，首页数据回到主路径，且不会再长时间停留在降级数据上。

- 断网时首页展示错误态与重试按钮，不出现白屏。

### （四）质量验收

- 全项目检索十六进制色值，仅命中设计令牌文件。

- 全项目检索内部字段名，无命中。

- 全项目检索 Mock 注册表，接口清单恰为登录相关 5 条。

- Mock 开关关闭后，登录页业务代码无需修改即可对接真实接口。

- 移动端视口与至少一款真机浏览器验收通过，无横向滚动条，底部按钮位置正确。

- 路由配置中无范围外页面。

## 九、后续版本规划

本期刻意把服务端登录实现、多端打包与扩展玩法排除在外。下表说明这些内容各自的承接版本，避免范围蔓延。

| 版本 | 内容 |
| --- | --- |
| v1.1 | 服务端实现短信真实通道、滑块验证码、手机号登录接口与首登建号；客户端关闭 Mock 接入；补用户表的建号来源字段 |
| v1.2 | 打包 App（iOS / Android）与微信小程序；接入微信一键登录 |
| v1.3 | 订单模块的字段投影改造，将本期的建议项落地 |
| v2.0 | 秒杀链路、关注供应商、卡册、充值、地址管理、直播与拼盒 |

## 附录：配套资料

本文档有三份配套资料，落地实施时需一并参考。

| 资料 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 高保真原型（8 屏） | uni-h5/docs/prototype.html | 视觉与交互的基准 |
| 接口与数据契约 | uni-h5/docs/接口与数据契约.md | 接口明细、流程图、状态图、表结构 |
| 变更提案与规格 | openspec/changes/add-uni-h5-client/ | 4 个能力、37 条需求、89 个场景、69 个任务 |

规格文件中的每个任务都附带可执行的验证方式，实施时以该文件为准。