需求文档

AI Go Mall C 端
uni-app H5 需求文档

首页商品至下单主链路 · v1.0

适用项目：ai-go-mall

代码落位：项目根目录 /uni-h5/

技术框架：uni-app（Vue3 + Vite + TypeScript）

本期范围：C 端，仅打通首页商品到下单流程

编制日期：2026 年 10 月 14 日

目录

摘要	1

一、项目背景与目标	1

（一）背景	1

（二）目标	1

（三）范围边界	1

二、技术选型分析	1

（一）选型结论	1

（二）为什么不复用现有 web 端	1

（三）版本矩阵	1

（四）目录结构	1

（五）关键技术决策	1

（六）与现有 web 端的复用边界	1

（七）技术风险与应对	1

三、页面清单	1

（一）页面总览	1

（二）各页面功能明细	1

（三）TabBar 与路由配置	1

四、核心业务流程	1

（一）主链路	1

（二）登录拦截分支	1

（三）状态与异常处理	1

五、接口对接清单	1

（一）接口总表	1

（二）关键数据结构	1

（三）登录态与鉴权	1

六、视觉与交互规范	1

（一）设计基调	1

（二）稀有度配色	1

（三）关键交互	1

七、任务拆分	1

（一）阶段划分	1

（二）任务明细	1

（三）依赖关系	1

八、验收标准	1

（一）功能验收	1

（二）质量验收	1

九、后续版本规划	1

附录：配套资料	1

（一）原型图	1

（二）流程图	1

# AI Go Mall C 端 uni-app H5 需求文档

摘要

本文档定义 ai-go-mall 项目 C 端移动应用（uni-h5）的一期范围：采用 uni-app 框架建设独立移动端工程，只打通「首页商品浏览 → 抽卡下单 → 查看订单」主链路，共 8 个页面、9 个接口、38 个开发任务。

三项关键决策需要先行确认。其一，uni-h5 必须是独立工程：uni-app 官方模板锁定 Vite 5.2.8 与 TypeScript 4.9.4，而现有 web/ 使用 Vite 8.0.10 与 TypeScript 6.0.3，两者版本区间不兼容，只能共享纯逻辑代码、不能共享构建配置。其二，请求层必须自封装：现有 web/ 基于 axios，依赖浏览器专有 API，在微信小程序与 App 端均不可用。其三，视觉语言整体替换：参照嗨卡 App 的深色卡牌质感与稀有度分级配色，替换原 Web 端的篮球橙蓝 PC 风格。

本期不新增任何后端接口，全部复用现有 /user/* 能力。

## 一、项目背景与目标

本章说明本次立项的缘由、一期要达成的具体目标，以及刻意排除在外的范围边界。

### （一）背景

ai-go-mall 是球星卡盲盒交易平台。后端已完成「商品即批次 v2」与批次结算能力，PC 端 Web（web/）已覆盖 C 端浏览、抽卡、订单查询，以及供应商端与 admin 端的管理能力。但现有 C 端页面是响应式 PC 布局——顶部横向导航加最大宽度 1200px 的内容区，主题为篮球橙蓝——在移动端的触控体验与视觉表现均不达标。

本次引入 uni-app 建设独立移动端工程 uni-h5，一套代码同时产出 H5、微信小程序与 App 包，替代原 Web 端承担 C 端流量。

### （二）目标

本期只做一件事：打通「首页商品浏览 → 抽卡下单 → 查看订单」这一条主链路，并确保它在移动端视觉与交互上达到可上线标准。具体目标如下。

- 交付 8 个 C 端页面，覆盖首页、商品详情、开卡动画、抽卡结果、订单列表、订单详情、登录、个人中心。

- 完成 9 个后端接口的对接，全部复用现有 /user/* 接口，不新增后端接口。

- 视觉参照嗨卡 App 的深色卡牌质感与稀有度分级配色。

- 工程可在 H5 端通过类型检查与生产构建，并支持后续一键扩展到小程序端。

### （三）范围边界

明确本期不做的事项，避免范围蔓延。

表 1-1　本期范围边界

| 类别 | 本期不做 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务功能 | 秒杀活动 | 后端已有接口，但不在主链路内 |
| 业务功能 | 关注供应商 | 详情页仅保留按钮占位，不接接口 |
| 业务功能 | 搜索 | 首页搜索框为视觉占位，后端无搜索接口 |
| 业务功能 | 卡册、充值、收货地址 | 「我的」页入口置灰 |
| 业务功能 | 直播拆卡、拼盒 | 嗨卡的核心玩法之一，另立版本 |
| 技术 | 微信小程序打包 | 代码保持跨端兼容，但本期只验收 H5 |
| 技术 | App 原生打包 | 同上 |
| 技术 | SSR 服务端渲染 | 不做 |

## 二、技术选型分析

本章给出选型结论、与现有工程的隔离依据、精确的版本矩阵、目录结构，以及三项需要先行确认的关键决策与风险登记。

### （一）选型结论

技术栈整体向移动端跨端能力倾斜，同时尽量贴近现有 web/ 的团队习惯，以降低学习成本。

表 2-1　技术选型总览

| 维度 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 跨端框架 | uni-app（Vue3 版） | 一套代码覆盖 H5 / 微信小程序 / App；生态成熟，中文文档完善 |
| 开发语言 | TypeScript | 与现有 web/ 一致，后端 DTO 可复用类型定义 |
| 构建工具 | Vite | uni-app Vue3 官方模板默认 |
| 状态管理 | Pinia | 与现有 web/ 一致，团队无学习成本 |
| 路由 | pages.json 配置式 | uni-app 强制，不使用 vue-router |
| 国际化 | vue-i18n | 与现有 web/ 一致 |
| 网络请求 | 自封装 uni.request | axios 依赖 XMLHttpRequest，小程序端不可用 |

### （二）为什么不复用现有 web 端

现有 web/ 是纯 PC 端工程，直接改造成移动端存在三个硬障碍。

- 路由体系不同。web/ 使用 vue-router，uni-app 使用 pages.json 声明式路由，二者无法共用。

- 请求层不同。web/ 的 utils/request.ts 基于 axios，依赖浏览器专有对象，微信小程序与 App 端均不可用。

- 版本约束冲突。uni-app 的 Vue3 插件对构建链版本有硬约束，与 web/ 的 Vite、TypeScript 版本不在同一区间。

因此 uni-h5 必须是独立工程。可复用的部分限于纯逻辑层：接口类型定义、价格与时间格式化等纯函数、国际化词条。

### （三）版本矩阵

以下版本取自 uni-app 官方 Vue3 + Vite + TypeScript 模板，均已验证可在 npm 上正常解析。

表 2-2　核心依赖版本矩阵

| 包名 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| @dcloudio/uni-app | 3.0.0-5020420260813003 | 版本号带日期串，非语义化版本 |
| @dcloudio/uni-h5 | 3.0.0-5020420260813003 | H5 运行时 |
| @dcloudio/uni-components | 3.0.0-5020420260813003 | 内置组件库 |
| @dcloudio/vite-plugin-uni | 3.0.0-5020420260813003 | 构建插件 |
| @dcloudio/uni-cli-shared | 3.0.0-5020420260813003 | CLI 共享层 |
| vue | 3.4.21 及以上 | — |
| vue-i18n | 9.1.9 及以上 | 注意非 v11 |
| vite | 5.2.8 | 锁定版本 |
| typescript | 4.9.4 及以上 | 锁定版本 |

版本冲突提示：现有 web/ 使用 Vue 3.5.33、vue-i18n 11.4.0、Vite 8.0.10、TypeScript 6.0.3，与上表全部不同。两套工程的 package.json 与构建配置必须完全隔离、不可互相引用，否则会出现依赖提升冲突导致构建失败。

### （四）目录结构

工程目录按「接口层、组件、页面、状态、样式」五类职责划分，页面目录与路由配置一一对应。

uni-h5/ ├── docs/ # 本文档与原型图 ├── src/ │ ├── api/ # 接口层，按业务域拆分 │ │ ├── request.ts # uni.request 封装 │ │ ├── home.ts │ │ ├── blindbox.ts │ │ ├── order.ts │ │ └── auth.ts │ ├── components/ # 通用组件 │ │ ├── ProductCard.vue │ │ ├── RarityTag.vue │ │ ├── OpenCardMask.vue # 开卡动画遮罩 │ │ └── EmptyState.vue

│ ├── pages/ # 页面，与 pages.json 一一对应 │ │ ├── index/index.vue # 首页 │ │ ├── blindbox/detail.vue # 商品详情 │ │ ├── result/index.vue # 抽卡结果 │ │ ├── order/list.vue # 订单列表 │ │ ├── order/detail.vue # 订单详情 │ │ ├── login/index.vue # 登录 │ │ └── mine/index.vue # 我的 │ ├── stores/ # Pinia │ │ ├── user.ts # 登录态与余额 │ │ └── draw.ts # 抽卡结果临时态

│ ├── styles/ │ │ ├── tokens.scss # 设计变量 │ │ └── common.scss │ ├── utils/ │ │ ├── price.ts │ │ └── storage.ts │ ├── static/ # 静态资源（TabBar 图标等） │ ├── App.vue │ ├── main.ts │ ├── pages.json # 路由与 TabBar 配置 │ ├── manifest.json │ └── env.d.ts

├── .env.development ├── .env.production ├── vite.config.ts ├── tsconfig.json └── package.json

### （五）关键技术决策

以下三项决策直接影响工程结构与开发方式，需在动工前确认。

#### 1. 请求层自封装，不使用 axios

uni.request 是唯一跨端可用的网络 API。封装需覆盖四项能力：基础地址拼接、Bearer Token 自动注入、响应解包、401 统一拦截。

现有后端的响应结构为裸 JSON，业务错误通过 HTTP 状态码与 code 字段返回。因此封装逻辑为：先判 HTTP 状态码，2xx 直接返回数据；非 2xx 时读响应体的 code 字段走业务错误映射。

- 拼接基础地址，读取环境变量配置。

- 注入 Authorization: Bearer <token>，仅登录态接口需要。

- 发起请求后，2xx 直接返回数据。

- 非 2xx 时，401 清空本地登录态并跳转登录页；其余 reject 并携带状态码与业务码。

#### 2. 抽卡结果用 Pinia 传递，不用 URL 参数

抽卡接口返回的卡片明细结构较大，塞进 URL 会超长且需序列化。方案是抽卡成功后写入 stores/draw.ts，结果页从 store 读取。

该方案的已知缺陷是 H5 端页面刷新会丢失 Pinia 内存态。因此结果页需实现兜底：URL 上附带 order_id，store 为空时用该参数调用订单详情接口重新拉取。

#### 3. 开卡动画做成详情页内组件，不独立成页

开卡动画是 1.5 秒的全屏遮罩。若独立成路由，则需在动画页与结果页之间再做一次数据传递，链路变长且刷新容错更复杂。做成详情页内的组件后，流程收敛为四个步骤：点击开卡、请求接口、成功则显示遮罩动画、1.5 秒后跳转结果页。

动画按稀有度分级：SSR 播放金色光效并触发震动反馈，SR 播放紫色光效，R 及以下仅淡入。优先用 CSS 动画实现，避免引入跨端兼容成本较高的第三方动画方案。

### （六）与现有 web 端的复用边界

复用的前提是不引入跨端不可用的依赖，因此边界划定在纯逻辑层。

表 2-3　可复用与不可复用清单

| 可复用 | 不可复用 |
| --- | --- |
| 接口路径与参数定义 | 路由配置 |
| 响应 DTO 的 TypeScript 类型 | 请求拦截器实现 |
| 国际化词条（按页面裁剪） | 布局组件与样式 |
| 价格格式化、时间格式化等纯函数 | 状态管理的持久化插件配置 |
| 错误码到文案的映射表 | 构建配置 |

### （七）技术风险与应对

风险按「发生概率高但影响可控」的优先级排序，逐项给出应对措施。

表 2-4　技术风险登记

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| uni-app 版本号非语义化，升级不可预测 | 依赖漂移导致构建失败 | 全部使用精确版本，提交 lockfile |
| 内置 vue-i18n 9 版与现有 web/ 的 v11 存在 API 差异 | 词条文件不能直接复制 | 复用 YAML 结构，组合式 API 用法重新适配 |
| 小程序端不支持 DOM 操作与部分 CSS | 若未来要出小程序需返工 | 开发即禁用 DOM API，改用 uni.createSelectorQuery |
| 开卡动画在低端机掉帧 | 体验劣化 | 动画只用 transform 与 opacity，启用 GPU 合成 |
| 后端搜索引擎不可用时首页返回 500 | 首页白屏 | 首页实现可重试空态，不阻塞主链路 |
| 移动端抽卡为资金操作，误触风险高 | 资损与投诉 | 开卡按钮点击后置加载态防重复提交；余额不足时前置提示充值入口 |

## 三、页面清单

本章列出 8 个页面的清单与职责，并说明 TabBar 与路由的配置方式。

### （一）页面总览

共 8 个页面。按优先级分为 P0（主链路必需）与 P1（框架完整性所需）。

表 3-1　页面清单

| 编号 | 页面 | 路径 | 优先级 | 登录态 | 对应接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 首页 | pages/index/index | P0 | 否 | GET /user/home/feed |
| P2 | 商品详情 | pages/blindbox/detail | P0 | 否 | GET /user/blindbox/detail |
| P3 | 开卡动画 | 详情页内组件 | P0 | — | 无（前端实现） |
| P4 | 抽卡结果 | pages/result/index | P0 | 是 | 读 Pinia，兜底订单详情 |
| P5 | 订单列表 | pages/order/list | P0 | 是 | GET /user/orders/list |
| P6 | 订单详情 | pages/order/detail | P0 | 是 | GET /user/orders/detail |
| P7 | 登录 | pages/login/index | P0 | 否 | POST /user/login |
| P8 | 我的 | pages/mine/index | P1 | 是 | 无（读本地登录态） |

### （二）各页面功能明细

以下逐一说明 8 个页面的布局要素、数据来源与异常处理方式。

#### 1. P1 首页

顶部为搜索框（视觉占位）与分类胶囊（视觉占位），中部为营销横幅，主体为双列商品卡瀑布流。每张商品卡展示主图、名称、供应商、稀有度摘要与价格，促销时同时展示原价删除线。

空态处理：接口返回 search_unavailable 时展示「推荐暂不可用」与重试按钮；返回空列表时展示「暂无商品」。

#### 2. P2 商品详情

自上而下依次为主图区（含库存进度条）、商品标题、供应商行（含关注按钮占位）、价格块（促销价、原价、折扣标签、活动倒计时、限购次数）、概率公示表、卡池预览网格，底部为固定「立即开卡」行动按钮。

概率公示表按稀有度聚合卡池条目的权重值，展示概率百分比与剩余张数。这是合规要求，不可省略。

行动按钮的状态机：库存为零时置灰并显示「已售罄」；请求中显示「开卡中」并禁用；未登录时点击先跳转登录页。

#### 3. P3 开卡动画

全屏遮罩，深色径向渐变背景加卡包图形、进度条与「开卡中」文案，1.5 秒后自动跳转结果页。

#### 4. P4 抽卡结果

顶部为「恭喜获得」，中部为按稀有度分级描边的大卡片，下方为卡名、稀有度与订单号，底部两个操作：「再抽一单」返回详情页，「查看订单」跳转订单详情。

#### 5. P5 订单列表

顶部为状态分档标签（全部、已开卡、待支付、失败），下方为订单卡片列表。每张卡片展示订单号、状态标签、商品缩略图、商品名、供应商、下单时间、卡片数量与最高稀有度、实付金额，并支持分页加载。

#### 6. P6 订单详情

三个信息区块：订单信息（订单号、下单时间、来源、状态）、卡片明细、金额构成（原价、优惠、实付）。

#### 7. P7 登录

居中标志加账号输入、密码输入、滑块验证码、登录按钮与协议声明。滑块验证码对应后端的验证码校验参数，需接入验证码接口获取背景图并采集拖动轨迹。

#### 8. P8 我的

用户头像、昵称、账号标识与最近登录时间；余额卡片展示账户余额并附充值入口；功能入口列表包含我的订单、我的卡册、我的关注、收货地址、联系客服，其中仅「我的订单」可用，其余置灰并标注后续版本；底部为退出登录。

### （三）TabBar 与路由配置

TabBar 设三个入口，其余页面通过编程式导航打开。

表 3-2　TabBar 配置

| Tab | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | pages/index/index | 默认 Tab |
| 订单 | pages/order/list | — |
| 我的 | pages/mine/index | — |

非 Tab 页面（商品详情、抽卡结果、订单详情、登录）通过 uni.navigateTo 打开，返回时用 uni.navigateBack。登录页建议使用 uni.redirectTo 打开，以避免返回栈中残留未登录状态。

## 四、核心业务流程

本章描述主链路的六个环节、登录拦截的触发时机，以及抽卡接口的全部异常分支。

### （一）主链路

主链路共六个环节，依次为：首页加载推荐流、点击商品卡进入详情、点击立即开卡触发登录态检查、发起抽卡请求、播放开卡动画、跳转抽卡结果，最后可进入订单详情或我的订单。

- 首页调用推荐流接口加载商品列表，此接口公开，无需登录。

- 点击商品卡进入商品详情，详情接口同样公开。

- 点击「立即开卡」时触发登录态检查。未登录则跳转登录页，登录成功后回跳详情页。

- 已登录状态下发起抽卡请求，该接口需要登录态并受每分钟 30 次限流保护。

- 请求成功后播放开卡动画，持续 1.5 秒。

- 动画结束后跳转抽卡结果页，用户可继续查看订单详情或返回我的订单。

### （二）登录拦截分支

登录拦截发生在点击开卡按钮时，而非进入详情页时。理由是详情页本身是公开内容，提前拦截会阻断正常浏览。

回跳实现方式是：跳转登录页时携带当前详情页路径作为参数，登录成功后用 uni.redirectTo 回到详情页并自动触发一次开卡。

### （三）状态与异常处理

抽卡接口的错误分支必须全部覆盖，否则用户会看到无反馈的按钮。

表 4-1　抽卡接口错误码映射

| HTTP | 业务码 | 用户可见文案 | 前端处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 401 | draw.unauthorized | 请先登录 | 清空登录态，跳转登录页 |
| 400 | draw.invalid_input | 请求参数有误 | 提示并上报 |
| 402 | draw.insufficient_balance | 余额不足，请先充值 | 提示并引导至「我的」 |
| 403 | draw.user_not_available | 账号状态异常 | 提示并跳转登录页 |
| 404 | draw.blindbox_not_available | 商品已下架 | 提示并返回首页 |
| 409 | draw.sold_out | 已售罄 | 提示并刷新详情库存 |
| 429 | — | 操作过于频繁，请稍后再试 | 提示并禁用按钮 3 秒 |
| 5xx | draw.internal | 服务异常，请稍后重试 | 提示并提供重试 |

详情接口的 blindbox.not_found（404）映射为「商品不存在或已下架」，展示空态并提供返回首页入口。首页的 search_unavailable（500）映射为「推荐暂不可用」加重试按钮。

## 五、接口对接清单

本章列出本期需对接的接口、核心响应字段，以及登录态的处理方式。全部为现有接口，无需后端改动。

### （一）接口总表

本期共对接 9 个接口。

表 5-1　接口对接清单

| 序号 | 接口 | 方法 | 鉴权 | 使用页面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | /user/home/feed | GET | 公开 | 首页 |
| 2 | /user/blindbox/list | GET | 公开 | 首页分页兜底 |
| 3 | /user/blindbox/detail | GET | 公开 | 商品详情 |
| 4 | /user/blindbox/draw | POST | 登录 + 限流 | 商品详情 |
| 5 | /user/login | POST | 公开 | 登录页 |
| 6 | /user/logout | POST | 幂等 | 我的 |
| 7 | /user/orders/list | GET | 登录 | 订单列表 |
| 8 | /user/orders/detail | GET | 登录 | 订单详情、抽卡结果兜底 |
| 9 | 验证码接口 | GET | 公开 | 登录页 |

### （二）关键数据结构

以下三个接口的响应字段是本期的核心数据契约，前端类型定义需与之逐字对齐。

#### 1. 首页推荐流响应

表 5-2　推荐流响应字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| blind_boxes | 数组 | 盲盒卡片列表 |
| blind_boxes[].id | number | 盲盒标识 |
| blind_boxes[].name | string | 名称 |
| blind_boxes[].cover | string | 封面图地址 |
| blind_boxes[].price | number | 原价 |
| blind_boxes[].promo_price | number 或 null | 促销价，无活动时为 null |
| blind_boxes[].rarity_summary | string | 稀有度摘要 |
| blind_boxes[].supplier_name | string | 供应商名称 |
| suppliers | 数组 | 供应商推荐列表 |
| fetched_at | string | 数据生成时间 |

#### 2. 商品详情响应

表 5-3　商品详情响应字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| blind_box | 对象 | 商品主体 |
| supplier | 对象 | 供应商信息，含简介字段 |
| items | 数组 | 卡池条目，含稀有度、权重、剩余量 |
| pool_total_stock | number | 卡池总库存，为零表示售罄 |
| active_promotion | 对象或 null | 当前活动，含促销价与结束时间 |
| effective_price | number | 实际生效价格，直接用于下单展示 |

#### 3. 抽卡响应

表 5-4　抽卡响应字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| order_id | number | 订单标识 |
| order_no | string | 订单号 |
| actual_price | number | 实付金额 |
| cards | 数组 | 抽中卡片，含稀有度、名称快照、图片快照 |

### （三）登录态与鉴权

现有 Web 端的做法是：全局请求拦截器自动注入管理端令牌，而 C 端会员令牌需在每个调用点显式挂载鉴权头。这属于历史实现，移动端应做改进。

改进方案是在 uni-h5 的请求封装中统一处理：白名单接口（登录、推荐流、详情、列表）不注入令牌，其余默认注入。这样调用点无需关心鉴权细节，可降低遗漏风险。

令牌使用跨端存储接口持久化，键名 user_token，同时持久化用户基本信息（昵称、头像、余额）。应用启动时从存储恢复登录态。

## 六、视觉与交互规范

本章定义移动端的色彩体系、稀有度分级配色，以及五项必须落实的关键交互。

### （一）设计基调

整体采用深色卡牌质感，替代原 Web 端的篮球橙蓝 PC 风格。

表 6-1　色彩规范

| 用途 | 色值 |
| --- | --- |
| 页面底色 | #0B0D12 |
| 卡片与面板底色 | #161A22 |
| 次级面底色 | #1D222C |
| 主文本 | #E9ECF2 |
| 次文本 | #8B94A6 |
| 弱化文本 | #5D6678 |
| 主行动色（琥珀） | #F5B544 |
| 主行动色（亮） | #FFD479 |
| 分割线 | rgba(255,255,255,0.09) |

主行动按钮使用琥珀色线性渐变，圆角为按钮高度的半高，文字色为深棕。

### （二）稀有度配色

四档稀有度各有独立的色值与视觉权重，贯穿商品卡标签、概率公示表、卡池预览与结果页大卡片。

表 6-2　稀有度配色与表现

| 稀有度 | 主色 | 结果页表现 |
| --- | --- | --- |
| SSR | #FFD479 | 金色描边、外发光并触发震动 |
| SR | #B98CFF | 紫色描边 |
| R | #5AA9FF | 蓝色描边 |
| N | #8B94A6 | 灰色描边，无特效 |

### （三）关键交互

以下五项交互直接影响资金安全与体验，需在开发中逐项落实。

- 开卡按钮防重复。点击后立即置加载态并禁用，接口返回后恢复。这是资金操作，必须严格防重。

- 下拉刷新。首页与订单列表开启下拉刷新能力。

- 触底加载。订单列表用页面触底事件触发下一页。

- 骨架屏。首页与详情页首屏加载时展示骨架屏，避免白屏。

- 价格格式。统一保留两位小数，前端封装格式化函数，不接受空值直接进入数值格式化。原 Web 端已出现过此类缺陷——抽卡结果页对实付金额直接调用格式化方法且无空值守卫，导致页面白屏——需在移动端从设计上杜绝。

## 七、任务拆分

本章按阶段编排 38 个开发任务，并说明阶段之间的依赖关系。

### （一）阶段划分

共 9 个阶段、38 个任务。阶段 0 至 1 为基础设施建设，阶段 2 至 7 为页面开发（与第三章页面清单一一对应），阶段 8 为验收。

### （二）任务明细

任务按阶段编排，每项均标注编号与产出物，可直接作为排期输入。

#### 1. 阶段 0　工程初始化

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T0.1 | 用官方模板初始化 uni-h5 工程 | 可运行的空工程 |
| T0.2 | 按精确版本安装依赖，跑通开发与生产构建 | H5 可访问 |
| T0.3 | 配置代码规范与 TypeScript 严格模式 | 规范可用 |
| T0.4 | 配置开发与生产环境的接口基础地址 | 多环境切换 |

#### 2. 阶段 1　基础设施

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | 封装请求层，含基础地址、令牌注入、错误映射、401 拦截 | 请求层 |
| T1.2 | 建设登录态 store，含余额与持久化 | 登录态 store |
| T1.3 | 配置 TabBar 与路由 | 导航骨架 |
| T1.4 | 落地设计变量与全局样式 | 主题 |
| T1.5 | 通用组件：空态、价格文本、稀有度标签 | 基础组件 |

#### 3. 阶段 2　首页

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T2.1 | 首页布局：搜索栏、分类胶囊、横幅、双列网格 | 页面骨架 |
| T2.2 | 对接推荐流接口 | 数据打通 |
| T2.3 | 商品卡组件，含促销价与原价对比 | 商品卡 |
| T2.4 | 空态与推荐不可用的重试处理 | 异常兜底 |

#### 4. 阶段 3　商品详情

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T3.1 | 详情页布局：主图、标题、供应商行、库存进度条 | 页面骨架 |
| T3.2 | 概率公示表，按稀有度聚合权重 | 合规组件 |
| T3.3 | 卡池预览网格 | 组件 |
| T3.4 | 限时特价展示与倒计时 | 活动模块 |
| T3.5 | 对接详情接口与商品不存在的空态 | 数据打通 |

#### 5. 阶段 4　下单主链路

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T4.1 | 登录拦截与回跳逻辑 | 拦截器 |
| T4.2 | 对接抽卡接口 | 下单打通 |
| T4.3 | 开卡动画组件，按稀有度分级 | 动画组件 |
| T4.4 | 抽卡结果页，含状态读取与刷新兜底 | 结果页 |
| T4.5 | 全量错误码处理 | 异常覆盖 |

#### 6. 阶段 5　登录

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T5.1 | 登录页表单与协议声明 | 页面骨架 |
| T5.2 | 滑块验证码组件，采集拖动轨迹 | 验证码 |
| T5.3 | 对接登录接口与令牌持久化 | 登录打通 |
| T5.4 | 退出登录，含服务端登出与本地清理 | 登出 |

#### 7. 阶段 6　订单

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T6.1 | 订单列表页，含状态分档、下拉刷新、触底加载 | 列表页 |
| T6.2 | 订单详情页，含信息、卡片明细、金额三区块 | 详情页 |
| T6.3 | 对接订单列表与订单详情接口 | 数据打通 |
| T6.4 | 订单状态映射与空态 | 状态处理 |

#### 8. 阶段 7　我的

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T7.1 | 个人中心布局：用户信息与余额卡 | 页面骨架 |
| T7.2 | 功能入口列表，未开放项置灰 | 入口区 |
| T7.3 | 退出登录串联 | 闭环 |

#### 9. 阶段 8　验收

| 编号 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| T8.1 | 类型检查与生产构建通过 | 构建验收 |
| T8.2 | 多尺寸适配，覆盖主流宽度与安全区 | 适配验收 |
| T8.3 | 端到端冒烟：登录、首页、详情、开卡、结果、订单 | 链路验收 |
| T8.4 | 边界回归：售罄、余额不足、限流、断网 | 异常验收 |

### （三）依赖关系

工程初始化是全部任务的前置。基础设施完成后，首页、详情、下单链路顺序推进。登录是下单的前置依赖；订单与我的两个阶段可在下单链路完成后并行开展；验收阶段在全部开发完成后启动。

## 八、验收标准

本章给出功能与质量两类验收标准，作为开发完成的判定依据。

### （一）功能验收

八个页面各自的核心路径均需可完整走通。

- 首页商品列表可正常加载，图片与价格显示正确；后端推荐不可用时展示可重试空态而非白屏。

- 点击商品卡可进入详情页，概率公示表数据与后端返回的卡池条目聚合结果一致。

- 未登录点击开卡可跳转登录页，登录成功后自动回跳详情页并触发开卡。

- 抽卡成功后播放开卡动画，1.5 秒后跳转结果页，卡片信息与接口返回一致。

- 抽卡结果页在 H5 端刷新后仍能正确显示，走订单号兜底路径。

- 订单列表分页加载正常，四种状态标签显示正确。

- 订单详情三个区块数据完整，金额计算与原价、优惠可对上。

- 我的页余额与后端返回一致，退出登录后清空本地状态并回到登录页。

### （二）质量验收

质量项以可自动校验的指标为准，避免主观判定。

表 8-1　质量验收项

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 类型检查 | 类型检查命令无错误输出 |
| 生产构建 | 构建成功，产物可正常访问 |
| 空值安全 | 所有价格类字段渲染前有空值守卫，无异常数值或白屏 |
| 防重复提交 | 开卡与登录按钮在请求期间均为禁用态 |
| 错误覆盖 | 第四章列出的八类错误均有可见反馈 |
| 跨端语法 | 无直接 DOM 操作，无浏览器专有对象直接引用 |

## 九、后续版本规划

以下能力明确不在本期范围。列出以说明本文档的范围边界是刻意划定的，而非遗漏。

表 9-1　版本演进规划

| 版本 | 内容 |
| --- | --- |
| v1.1 | 秒杀活动页（接口已就绪）、关注供应商 |
| v1.2 | 电子卡册、卡片详情、筛选与分组 |
| v1.3 | 余额充值、收货地址、寄存与邮寄申请 |
| v2.0 | 直播拆卡、拼盒玩法、社区互动 |
| 独立版本 | 微信小程序打包与提审、App 原生打包 |

## 附录：配套资料

本文档配套两份资料：高保真原型图与业务流程图。

### （一）原型图

页面总览中 8 个页面的高保真原型见 uni-h5/docs/prototype.html，用浏览器打开即可查看。原型按移动端主流视口绘制，包含完整的色彩规范与稀有度分级说明。

### （二）流程图

核心下单链路流程图与页面结构导航图随本文档一并提供。前者描述从首页到抽卡结果的完整链路及登录拦截分支，后者按 TabBar 划分展示三个入口及其下属页面。